**Отчет об исполнении плана**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,**

**бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**«Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель  (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятий | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | | |
| 1. | Обеспечить условия доступности услуг для инвалидов в соответствии с нормативными требованиями согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Обеспечение наличия:   1. дооснащение пандуса бортиками по продольным краям маршей 2. расширить дверные проемы для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске 3. ремонтные работы по возможности открытия в санузле двери наружу 4. приобрести средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации:   - визуальные ориентиры (таблички, указатели, информационные стенды, световые оповещатели и пр.);  - тактильные ориентиры (тактильные таблички, тактильные указатели, тактильные направляющие и пр.);  - звуковые ориентиры (радиоинформаторов, речевое дублирование и пр.) | По мере поступления денежных средств  В течение 2021-2024 | Заместитель директора - Гущо Ольга Владимировна  Главный бухгалтер – Семенова Оксана Владимировна | 1. края лестничных маршей в отделении-интернат пгт.Пойковский 3 мкр., д. 47 дооснащены 2. не исполнено 3. не исполнено 4. Во всех зданиях учреждения установлены светодиодное табло «красное свечение», тактильные таблички с шрифтом Брайля, тактильные вывески на здания, информационные стенды и пиктограммы.   В трех зданиях пгт. Пойковский установлена уличная тактильно-звуковая информационно-справочная система. | 1. 2019 год 2. по мере поступления денежных средств 3. по мере поступления денежных средств 4. все остальные мероприятия по мере поступления денежных средств |

Гущо Ольга Владимировна, 89088902328